Приложение

План

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Баевскому району 
 Раздел 1.Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тысяч рублей по состоянию на 01.01.2021 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в тысяч рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тысяч рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Администрация Баевского района Строительство централизованной системы водоснабжения в с.Нижнечуманка Баевского района Алтайского края Алтайский край Баевский район с.Нижнечуманка. обеспечение питьевого водоснабжения | 11140 м 38362,8 | 2020-2022 | 1 | Соглашение №64/20 ДО от 31.01.2020 | 7204,15 | 31158,7 | 31158,7 |  | Декабрь 2022 |