|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Администрации  Баевского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |
|  |  |

Муниципальная программы муниципального образования Баевский район Алтайского края «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2023 - 2027 годы»

с. Баево - 2023

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Баевский район

Алтайского края «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2023 - 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Отдел информатизации Администрации Баевского района Алтайского края, структурные подразделения Администрации района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Участники программы | Администрация Баевского района  Алтайского края, структурные подразделения Администрации района |
| Цели программы | -содействие социально-экономическому развитию муниципального образования;  - удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;  - повышение качества оказания муниципальных услуг;  -обеспечение прав граждан на доступ к информации;  - обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях |
| Задачи программы | - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;  - совершенствование систем защиты информации и персональных данных; |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | 1. Количество рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных.  2. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях.  3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг  Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования программы составит 3149,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, в том числе:  2023 – 523,9 тыс. рублей;  2024 – 593,5 тыс. рублей;  2025 – 593,5 тыс. рублей;  2026 – 687,0тыс. рублей;  2027 – 752,0 тыс. рублей; |
| Перечень основных мероприятий Программы | Поддержка реализации мероприятий Административной реформы, приоритетных национальных проектов, совершенствование информационно-технической инфраструктуры, выравнивание технических условий в структурных подразделениях Администрации Баевского района, |
| Ожидаемые результаты  реализации программы | - повышение эффективности управления органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;  - обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в структурных подразделениях Администрации Баевского района. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В качестве приоритетных направлений развития России ставятся задачи модернизации экономики, формирования информационного общества, электронного правительства, проведения административной реформы. Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. На территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 утверждена  «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы»

Информационное общество характеризуется широким распространением и доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи. Создана система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Граждане имеют возможность направить в электронной форме индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление муниципальных услуг в электронной форме, осуществлять межведомственное информационное взаимодействие при их предоставлении.

Работа с большим объемом документов и информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой современного муниципалитета. Одним из путей решения данной проблемы является использование системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района.

Полноценное использование системы электронного документооборота позволит экономить бумагу, ресурсы печатающих устройств и заправочных материалов для них, увеличит скорость обработки документов, в том числе обеспечит передачу информационных писем, проектов распоряжений и постановлений для согласования.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

по Баевскому району размещена информация о 44 муниципальных услугах, в настоящее время переведены в электронный вид 30 муниципальных услуг Баевского района.

Необходимо продолжить перевод в электронную форму муниципальных услуг, а также увеличить количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к защищенной сети передачи данных, для обеспечения работы в Системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в электронном виде и приобрести необходимые компоненты системы защиты информации, средства криптозащиты и сертификаты электронной цифровой подписи.

Требуется выполнить комплекс мероприятий по защите персональных данных и конфиденциальной информации, обрабатываемой в автоматизированных информационных системах и функционирующей в единой компьютерной сети органов местного самоуправления Баевского района.

Необходимо обеспечить развитие, ежегодное обновление и информационно-техническое сопровождение информационных систем, автоматизирующих организационную и финансово-экономическую деятельность органов местного самоуправления Баевского района, антивирусные программы.

Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры необходимо:

заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность;

использование российских крипто алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями.

Для решения основных проблем в сфере информатизации органов местного самоуправления требуется стабильное финансирование с использованием программно-целевого метода, который позволит проводить в органов местного самоуправления Баевского района планомерную работу по реализации мероприятий муниципальной программы.

Вместе с тем, при реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным риском является дефицит средств бюджета Баевского района. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков может являться ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Баевского района, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных подразделений органов местного самоуправления Баевского района:

для расширения межведомственного взаимодействия в электронном виде необходимо внедрить ведомственные информационные системы, на основе которых оказываются государственные услуги;

для расширения доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальных учреждениях и архивах увеличить объем материалов и документов в цифровом виде.

Информатизационная деятельность органов местного самоуправления Баевского района строится на следующих принципах:

- самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов;

- формирование информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий;

- достоверность и оперативность информации, используемой в деятельности органов местного самоуправления;

- открытость муниципальных информационных ресурсов;

- обязательность обеспечения граждан необходимой информацией в пределах компетенции органов местного самоуправления.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Баевского района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества.

**2.1.Цель муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

-содействие социально-экономическому развитию муниципального образования;

- удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества оказания муниципальных услуг;

-обеспечение прав граждан на доступ к информации;

- обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях. Достижение этих целей возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

**2.2.Задачи муниципальной программы.**

Для достижения поставленных целей на период действия муниципальной программы предлагается решить следующие задачи :

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

**2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы предполагается:

- повышение эффективности управления органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в структурных подразделениях Администрации Баевского района.

Для анализа указанных конечных результатов реализации муниципальной программы принимаются следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:

- Количество рабочих мест в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных.

- Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях.

- Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг Администрации Баевского района и ее структурных подразделениях

Значения перечисленных индикаторов приведены в (приложении №2) к настоящей муниципальной программе.

**2.4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2023 года по 2027 год включительно. Этапы реализации программы отсутствуют.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие в муниципальном образовании муниципальное образование Баевский район Алтайского края единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств телекоммуникаций. Это позволит органам местного самоуправления Баевского района проводить единую информационную политику, скоординировать действия ее структурных подразделений, более тесно сотрудничать с населением для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического развития города.

Решение задач муниципальной программы позволит Администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития города, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления, непосредственного участия граждан в самоуправлении. Выделенные направления реализации программных мероприятий связаны между собой, некоторые направления пересекаются. Однако структурирование мероприятий муниципальной программы по направлениям позволит более эффективно организовать их реализацию и контроль.

Мероприятия муниципальной программы:

- Сопровождение программного обеспечения

- Широкополосный доступ в интернет

- Программное обеспечение для защиты информации персональных данных

- Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест (оборудованием российских производителей)

Перечень мероприятий муниципальной программы прилагается (приложение №3).

**4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальное образование Баевский район Алтайского края.

Общий объем финансирования программы составит 3149,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, в том числе:

2023 – 523,9 тыс. рублей;

2024 – 593,5 тыс. рублей;

2025 – 593,5 тыс. рублей;

2026 - 687,0 тыс. рублей;

2027 - 752,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета Баевского района на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в (приложении №4) к настоящей муниципальной программе.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

- нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам;

- сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы, (снижение риска возможно путем своевременной корректировки мероприятий муниципальной программы, перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями);

- организационные риски, связанные с необходимостью обучения специалистов и согласованности действий при работе в новейших информационных системах.

Данные риски могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Баевского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

**6 .Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений согласно установленного порядка. (Приложение №1)

Приложение №1

к муниципальной программе муниципального образования

Баевский район Алтайского края «Информатизация

органов местного самоуправления муниципального

образования Баевский район Алтайского края

на 2023 - 2027 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности

муниципальной программы

(в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от

23.05.2015 №310)

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где: Cel — оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

(- сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%, где:

F; - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Sj = (Р; / Fj) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и  
эффективности использования средств муниципального бюджета  
муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем  
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования  
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = К/ L\* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых  
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы  
(подпрограммы) производится по следующей формуле:

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

(- сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  
программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей  
формуле:

0 = (Cel + Fin + Mer)/3, где: О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:  
высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем  
эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение №2

к муниципальной программе муниципального образования

Баевский район Алтайского края «Информатизация

органов местного самоуправления муниципального

образования Баевский район Алтайского края

на 2023 - 2027 годы»

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | | Значение по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2022 г. | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | | | 2025 г. | | | 2026 г. | | | 2027 г. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2023- 2027 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в Администрации района, структурных подразделениях Администрации района | | | | | | % | 0 | | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2. | Количество рабочих мест в органах местного самоуправления оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных: | | Ед. |  | | | | | | | | | | | | |
| Образование | | 0 | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| Администрация района | | 0 | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 3. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | | % | 70 | 80 | 90 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |

Приложение №3

к муниципальной программе муниципального образования

Баевский район Алтайского края «Информатизация органов местного

самоуправления муниципального образования Баевский район

Алтайского края на 2023 - 2027 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Баевский район Алтайского края

на 2023 - 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего | Источник |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | **Цель 1:**  -содействие социально-экономическому развитию муниципального образования;  - удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа  населения и  организаций к  информации о  деятельности органов  местного  самоуправления;  - повышение качества  оказания муниципальных услуг;  -обеспечение прав граждан на доступ к информации;  - обеспечение  законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края,  Комитет Администрации Баевского района по финансам налоговой и кредитной политике,  Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края,  Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края | 523,9 | 593,5 | 593,5 | 687,0 | 752,0 | 3149,9 | Местный  бюджет |
| 3. | **Задача 1:**  - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие  1.1. Широкополосный доступ в интернет | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 98,0 | 98,0 | 477,4 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по финансам налоговой и кредитной политике | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 38,0 | 38,0 | 176,8 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 30,0 | 30,0 | 133,8 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 100 | 100 | 486,8 | Местный  бюджет |
| 5. | 1.2. Мероприятие  Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест (оборудованием российских производителей) | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 0,00 | 60,0 | Местный  бюджет |
| 6. | **Задача 2:**  - совершенствование систем защиты информации и персональных данных; | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края,  Комитет Администрации Баевского района по финансам налоговой и кредитной политике, Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края  Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.1  Сопровождение  программного  обеспечения | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 98,0 | 98,0 | 470,2 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по финансам налоговой и кредитной политике | 40,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 480,4 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 115,0 | 115,0 | 562,1 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края. | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 38,0 | 38,0 | 177,4 | Местный  бюджет |
| 8. | Мероприятие 1.2.2  Программное обеспечение для защиты информации персональных данных | 2023- 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | Местный  бюджет |

Приложение №4

к муниципальной программе муниципального образования

Баевский район Алтайского края «Информатизация органов местного

самоуправления муниципального образования Баевский район

Алтайского края на 2023 - 2027 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 2. | **Цель 1:** | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края.  Комитет Администрации Баевского района по образованию Алтайского края.  Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по финансам налоговой и кредитной политике.  Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края. | 523,9 | 593,5 | 593,5 | 687,0 | 752,0 | 3149,9 | Местный  бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 1:**  - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем; |
| 4. | Мероприятие  1.1. Широкополосный доступ в интернет | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 98,0 | 98,0 | 477,4 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по финансам налоговой и кредитной политике | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 38,0 | 38,0 | 176,8 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 30,0 | 30,0 | 133,8 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 100 | 100 | 486,8 | Местный  бюджет |
| 5. | 1.2. Мероприятие  Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест (оборудованием российских производителей) | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 0,00 | 60,0 | Местный  бюджет |
| 6. | **Задача 2:**  -совершенствование систем защиты информации и персональных данных; | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края,  Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по финансам налоговой и кредитной политике  Комитет Администрации Баевского района по образованию  Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.1  Сопровождение  программного  обеспечения | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 98,0 | 98,0 | 470,2 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района Алтайского края по финансам налоговой и кредитной политике | 40,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 480,4 | Местный  бюджет |
| Комитет Администрации Баевского района по образованию | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 115,0 | 115,0 | 562,1 | Местный  бюджет |
| Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Баевского района Алтайского края. | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 38,0 | 38,0 | 177,4 | Местный  бюджет |
| 8. | Мероприятие 1.2.2  Программное обеспечение для защиты информации персональных данных | 2023 - 2027 годы | Администрация Баевского района Алтайского края. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | Местный  бюджет |